Mötesprokoll 2020-10-21

Deltagare: Hanna Söderström, Izabell Arvidsson, Ida Dahl, Julia Jönmark

1. Recap från senaste mötet
2. Hur har det gått för alla?

* Hanna har gjort så långt som möjligt på SDD, väntar på att folk ska bli klara med kod
* Iza och Ida är snart klara med RAD, väntar också på att koden ska bli klar
* Julia har skrivit tester till todo
* Julia har till största del skrivit klart todo
* Hanna är nästan klar med alla tester, en bugg som måste fixas
* Ida har fortsatt på kalendern, mycket funkar nu
* Hanna har skapat bas powerpointen men inget har skrivit på presentationen
* Ida har gjort om domänmodellen
* Designmodellen måste uppdateras igen efter refactoring

1. Frågor

* Presentationen, hur ska den tekniska genomgången gå till?

1. Att göra till nästa möte (imorgon)

* Iza och Julia ska skriva klart RAD
* Hanna och Ida måste skriva in sin del i RAD
* Ida ska få in kalendern i designmodellen samt klassdiagrammet
* Julia ska bli klar med designmodellen samt klassdiagrammet för todo
* Hanna ska bli klar med designmodellen och klassdiagrammet för timer
* Julia ska fixa så att en av hennes vyer inte har beroende till både vymodell och modell
* Hanna ska skriva klart SDD
* Julia ska skriva in sin del i SDD
* Ida ska skriva in sin del i SDD

1. Deadlines

* Koden ska vara klar till på fredag 23/10 12:00
* Self evaluaton ska lämnas in på fredag 23/10 17:00
* Projektet ska lämnas in fredag 23/10 21:00

1. Nästa möte

Torsdag 21/10 16:00