Mötesprotokoll 2020-09-30

Deltagare: Hanna Söderström, Izabell Arvidsson, Ida Dahl, Julia Jönmark

1. Recap från senaste mötet
2. Hur har det gått för alla sen senaste mötet?

* Julia har inte skrivit klart sina tasks
* Ida har inte skrivit på RAD
* Hanna och Iza har inte gjort klart designmodellen pga. oklarheter i uppbyggandet av strukturen
* Julia har inte fortsatt på listan
* Hanna och Iza har fortsatt bygga på timern
* Ida har börjat lite på kalendern
* Ingen har skrivit tester
* Hanna och Iza har fixat uppdelningen av kod som observer pattern

1. Frågor

* Varför får vi ett RuntimeException när vi kör timern och sen går tillbaka och ändrar värdet?
* Hur laddar vi in det första värdet (alltså 20) utan att hårdkoda?

1. Att göra till nästa möte

* Julia ska skriva klart tasks
* Ida ska skriva klart RAD
* Hanna och Iza ska skriva klart SDD
* Hanna och Iza ska göra klart designmodellen
* Alla ska fortsätta på sin kod och skriva tester allt eftersom

1. Nästa möte

Fredag 2/10