Mötesprotokoll 2020-10-16

Deltagare: Hanna Söderström, Izabell Arvidsson, Ida Dahl, Julia Jönmark

1. Recap från senaste mötet
2. Hur har det gått för alla?

* Kalendern har inte kommenterats, en del problem har uppstått
* Alla har fixat sin kod efter peer review
* To-Do klasserna har kommenterats
* Hanna har skrivit klart timern + tester till timern
* Julia har fortsatt på to-do
* Iza och Ida har skrivit lite kod till kalendern

1. Frågor

* Refactora timerklasserna, hur?
* Behöver man skriva tester för observer pattern?
* Skriva test för imageLoader?
* Julias problem, hennes lista nollställs?
* För många parametrar in i en metod?
* Presentationen?

1. Att göra till nästa möte

* Hanna uppdaterar SDD
* Iza och Julia uppdaterar RAD
* Julia ska skriva tester till to-do
* Julia ska skriva klart to-do
* Hanna ska skriva de sista testerna till timern
* Iza och Ida ska fortsätta så långt som möjligt på kalendern
* Börja skriva på sin del av presentationen
* Ida gör om domänmodellen
* Alla uppdaterar sin del av designmodellen

1. Nästa möte

Onsdag 21/10 10.00