Mötesprotokoll 2020-10-22

Deltagare: Hanna Söderström, Izabell Arvidsson, Ida Dahl, Julia Jönmark

1. Recap från senaste mötet
2. Hur har det gått för alla?

* Iza och Julia har i princip skrivit klart RAD
* Hanna har skrivit min del i RAD
* Ida har inte skrivit sin del i RAD
* Ida har inte lagt in kalendern i designmodellen eller klassdiagrammet
* Julia är klar med designmodellen och klassdiagrammet för todo
* Hanna är klar med designmodellen och klassdiagrammet timern
* Julia har fixat beroendet
* Hanna har i princip skrivit klart SDD
* Julia är nästan klar med sin del i SDD
* Ida är nästan klar med sin del i SDD

1. Frågor

* Presentationen, hur ska presentationen gå till?
* Julias cirkelberoende?
* Jämförelse mellan domänmodellen och designmodellen (modellpaket)?
* Dod?
* User stories?

1. Att göra till nästa möte

* Koden ska vara klar
* Ida skriva in sin del i SDD och RAD
* Ida måste lägga in i designmodellen och klassdiagrammet
* Julia och Iza ska göra sekvensdiagrammet för kalendern

1. Nästa möte

Fredag 23/10 13:00