Mötesprotokoll 16/9 10.00-11.00

Deltagare: Hanna Söderström, Izabell Arvidsson, Ida Dahl, Julia Jönmark

1. Recap från senaste mötet

Allting som skulle har gjorts har gjorts

1. Hur har det gått för alla sedan dessa?

* Iza och Julia gjorde om domänmodellen lite efter feedback från Johannes
* Vi alla var med på seminariet
* Iza har skrivit ett par punkter på RAD-dokumentet och Hanna har skrivit lite också
* Hanna och Iza har fortsatt att bygga på sin del av projektet men har en del frågor
* Julia har börjat få fram lite på kalendersidan

1. Frågor

* Maven?

1. Att göra till nästa möte

* Designmodellen ska vara klar, Hanna och Izas ansvar
* Domänmodellen ska vara uppdaterad, Julia och Idas ansvar
* Koden ska delas upp i olika paket, Hanna och Izas ansvar
* Skriva 2.1 och 2.2 på RAD, Hanna och Izas ansvar
* Koda mer på sina delar, allas ansvar

1. Nästa möte

Fredag 18/8