Mötesprotokoll 11/9 9.00

Deltagare: Hanna, Iza, Ida och Julia

Sekreterare: Hanna och Iza

1. Recap från senaste mötet

Alla har till största delen hunnit med det som skulle göras

1. Hur har det gått för alla sen dess?

* Hanna och Julia har gjort den största delen av workshopen medan Iza och Ida har Travis-workshopen kvar.
* Hanna och Iza har skapat RAD-dokumentet och lagt in det som ska vara det  huvudsakliga innehållet. Julia har påbörjat det.
* Hanna och Iza har uppdaterat gruppens User Stories med acceptanskriterier för att kunna göra det lättare att vid ett senare tillfälle kunna skriva tasks till dessa.
* Hanna och Iza har gjort projektets domänmodell men är inte helt hundra på att den är helt rätt.
* Hanna och Iza har börjat med koden. De två har fått fram startsidan när man kör programmet och har även börjat bygga på koden med nya klasser för att kunna koppla ihop “Börja studera”-knappen på framsidan med ett nytt fxml-dokument som ska föreställa timern.

1. Frågor

* Tasks? När ska de vara klara? Hur ska de se ut? Hanna och Iza har skapat checklistor under acceptanskriterierna för User Stories i Trello men är osäkra på om tasks ska ligga där.
* Domänmodellen. Har vi tänkt rätt med den vi har gjort? Hur ska den se ut inför seminariet?
* Designmodellen. Vad innebär det? Bara GUI eller måste det vara faktisk kod?
* Vad är DoD?
* Hur får vi vår action event att fungera?
* Hur långt ska man ha hunnit med RAD-dokumentet denna vecka och när ska det vara helt klart?

1. Att göra till nästa möte

* Fortsätta på RAD-dokumentet
* Fortsätta att utveckla koden med klasser och annat så att man kan jobba på olika ställen samtidigt. Detta tror vi kommer att effektivisera vårt arbete

1. Nästa möte

16/9 Onsdag 10.00